مشــروع عبوات PET

PET Preforms Project

مؤسسة تشجيع الاستثمار

دراسة اولية (Profile)

| ملخص نتائج المشروع |  |
| --- | --- |
| اسم المشروع: | مشروع عبوات PET |
| منتجات المشروع: | عبوات نصف مصنعة وعبوات جاهزة |
| الطاقة الإنتاجية: | 70 مليون عبوة نصف مصنعة و15 مليون عبوة جاهزة |
| مجموع الايدي العاملة: | 42 |
| حجم الاستثمار الكلي: | 2.705 ألف دينار |
| رأس المال العامل: | 253 ألف دينار |
| معدل العائد الداخلي: | 24.7 % |
| نقطة التعادل: | 27% من الإيرادات المتوقعة |

مشروع عبوات PET

- المقدمة

101 وصف المشروع

استعملت العبوات البلاستيكية العادية على نطاق واسع لتعبئة المياه المعدنية والمشروبات الغازية (الحجم العائلي خاصة) إضافة لتعبئة مختلف أنواع الزيوت النباتية. ويتحول الطلب حالياً إلى عبوات (Poly Ethylene Terephtalate) PET نظراً لما تمتاز به من جودة عالية من الناحيتين الصحية والتقنية.

يتم إنتاج عبوات PET على مرحلتين: الأولى تصنيع العبوة نصف المصنعة (Preform) والمرحلة الثانية نفخ العبوة نصف المصنعة إلى الشكل النهائي والذي غالباً ما يكون عبوات سعتها لتر واحد و لتر ونصف ولتران.

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج العبوات نصف المصنعة وتزويدها للمصانع التي تمتلك خطوط نفخ خاصة بها، كما سيقوم بإنتاج العبوات الجاهزة من خلال خط نفخ خاص بالمشروع لتوفير احتياجات المصانع الصغيرة من العبوات الجاهزة.

- 2.  مبررات المشروع

أصبح استخدام مادة PET في التعبئة توجه عالمي عام حيث أخذت تحل محل المواد البلاستيكية الأخرى. وهذا ما يحصل أيضا في الأردن حيث اتجهت معظم شركات المياه المعدنية والمشروبات الغازية إلى مادة PET.

حاليا،ً تستورد العبوات نصف المصنعة ويتم نفخها في مصانع المياه و المشروبات الغازية. لا يوجد الآن إنتاج محلي للعبوات نصف المصنعة (جرت في السابق محاولات إنتاج توقفت الآن وكانت على خطوط إنتاجية ذات طاقات محدودة الغاية). وعليه يستطيع المشروع المقترح تلبية احتياجات السوق المحلي كما يمكن تصدير منتجات المشروع إلى العديد من الدول المجاورة التي لا يوجد فيها صناعة مماثلة.

301 تصنيف المنتج:

تصنف عبوات PET نصف المصنعة حسب النظام المنسق H.S تحت الرمز 392390200 .اما القواريروالزجاجات المصنوعة من لدائن فهي مصنفة ضمن المجموعة الرمزية 39233000 وفروعها.

401 الموقع المقترح للمشروع

يقترح أن يكون المشروع في منطقة عمان حيث يوجد عدد كبير من الصناعات الإنتاجية المستهلكة للمنتج فضلاً عن توسطها بين الصناعات الأخرى في بقية المناطق.

- السوق

102 بيانات السوق

تستهلك شركة اردنية واحدة للمياه المعدنية ما بين 28 – 30 مليون عبوة PET نصف مصنعة سنويا معظمها حجم 1.5 لتر يتم استيرادها من السعودية ولبنان. كما يبلغ معدل استهلاك مصنعي الكولا في الأردن نحو 13 مليون عبوة. ويوجد في الأردن من الشركات الاخرى المستهلكة لعبوات PET:

- أكثر من مصنع مياه معدنية متوسط أو صغير الحجم.

- عدد من شركات إنتاج الزيوت النباتية.

- عدد من شركات تعبئة زيت الزيتون.

تستعمل بعض مصانع المياه عبوات كبيرة سعة 19 لتر وهي عبوات متكررة الاستعمال وتصنع بماكنات مختلفة عن ماكينات صنع الأحجام الصغيرة 1 – 2 لتر.

202 الطاقة الإنتاجية المقترحة

مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات أعلاه، وإمكانية التصدير لبعض الدول المجاورة (سوق السلطة الفلسطينية يقدر باكثر من100 مليون عبوة سنويا)،  فان الطاقة الإنتاجية المقترحة للمشروع والمقدرة على النحو التالي تعتبر معقولة ومناسبة:

- 70 مليون عبوة نصف مصنعة Preform

- 15 مليون عبوة جاهزة

هذا مع ملاحظة أن الطاقة التصميمية للمشروع هي 72.6 مليون عبوة نصف مصنعة وذلك على أساس 3 ورديات عمل يومياً، وعليه فإن الطاقة الإنتاجية (70 مليون عبوة) تمثل حوالي 96% من الطاقة التصميمية.

3. الدراسة الفنية

103 الطاقة الانتاجية

يتوقع أن تتدرج الكفاءة الإنتاجية للمشروع كما يلي:

جدول رقم (1)

| السنة | استغلال الطاقة الإنتاجية | مليون وحده |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | نصف مصنعة | عبوة منفوخة |
| 1 | 50% | 35 | 7.5 |
| 2 | 70% | 49 | 10.5 |
| 3 + | 100% | 70 | 15 |

203 المواد الأولية

يبين الجدول رقم 2 احتياجات المشروع من المواد الأولية وهي فقط مادةPET  ومستلزمات تعبئة وتغليف (صناديق كرتونية) علما أن معدل سعر  حبيبات PET هو 850 دولار/طن (500/603 دينار).

جدول رقم (2)

كلفة المواد الأولية والتعبئة والتغليف السنوية / السنة الثالثة

| المادة | الكمية / طن | التكلفة (د. أ. ) | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| PET | 2567 | 1.549.000 | أوروبا / السعودية |
| تعبئة وتغليف | اكياس نايلون وصناديق كرتونية | 149.000 | محلي |
| التكلفة الكلية |  | 1.698.000 |  |

303 مراحل التصنيع

تمر عملية إنتاج عبوة PET بمرحلتين:

  - مرحلة حقن حبيبات PET لوضعها في حالة Preform أي عبوة نصف مصنعة حيث تصبح على هيئة أنبوب يشبه أنبوب المختبر مع جاهزية فتحة الأنبوب التي سيلتف عليها الغطاء بعد أن تأخذ شكلها النهائي.

  - تعبأ العبوات نصف المصنعة وتزود بها المصانع التي لديها ماكنات نفخ خاصة بها.

  - يتم إدخال العبوة نصف المصنعة في آلة النفخ للحصول على الشكل النهائي للعبوة (1 لتر، 1.5 لتر، 2لتر) وتزويد المصانع الصغيرة بها .

403 المعدات والآلات الأساسية

يبين الجدول رقم (3) المعدات والآلات الرئيسية اللازمة للمشروع مع تكلفتها شاملة التركيب والتشغيل

جدول رقم (3)

تكاليف المعدات والآلات مع التركيب والتشغيل

| البند | ألف دينار |
| --- | --- |
| 1. خط إنتاج Preform العبوات نصف المصنعة ويشمل: - ماكنة حقن - ربوت وحزام ناقل - قوالب - نظام تجفيف ونزع رطوبة 2. خط إنتاج العبوات الجاهزة ويتكون من ماكنة حقن بنظام شبك هيدروميكانيكي 4. قطع غيار 5. محول كهربائي | 592 130 522 226 260 36 40 |
| التكلفة الاجمالية (دينار) | 1.806.000 |

المصدر المتوقع: ألمانيا

503 الأرض والإنشاءات

جدول (4)

تكلفة الأرض والإنشاءات

| البند | المساحة (م2) | التكلفة (د. أ.) |
| --- | --- | --- |
| الأرض | 4000 | 80.000 |
| ابنية إدارية | 100 | 15.000 |
| ابنية انتاجية | 1600 | 160.000 |
| اتعاب هندسية |  | 14.000 |
| المجموع |  | 269.000 |

603 القوى العاملة

جدول رقم (5)

القوى العاملة والأجور السنوية

| الوظيفة | العدد |  | الأجر الشهري د. أ. | الأجر السنوي (د. أ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. القوى العاملة غير المباشرة |  |  |  |  |
| - مدير عام |  | 1 | 1200 | 14.400 |
| - اداري ومحاسب ومندوب مبيعات |  | 3 | 300 | 10.800 |
| - سكرتيرة |  | 1 | 200 | 2400 |
| - سائق |  | 2 | 150 | 3600 |
| - أمين مستودع |  | 1 | 200 | 2400 |
| - مراسل |  | 1 | 100 | 1200 |
| المجموع الفرعي |  | 9 |  | 34.800 |
| 2. القوى العاملة المباشرة |  |  |  |  |
| - مدير انتاج |  | 1 | 800 | 9600 |
| - مهندس |  | 4 | 500 | 24000 |
| - فني تشغيل |  | 16 | 250 | 48.000 |
| - فني صيانة |  | 4 | 250 | 12000 |
| - عامل مناولة |  | 8 | 150 | 14.400 |
| المجموع الفرعي |  | 33 | --- | 108.000 |
| المجموع الإجمالي |  | 42 | --- | 142.800 |

703 التدريب

بما أن المشروع سيعمل على أساس 3 ورديات، فسيحتاج الأمر لتدريب 4 مهندسين من قبل الشركة الموردة للمعدات وذلك لمدة أسبوعين،وتقدر تكلفة التدريب بحوالي 20 ألف دينار وهي جزء من نفقات ما قبل التشغيل.

803 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

تبلغ الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع حوالي سنة.

4.  الدراسة الاقتصادية

104 تكاليف التشغيل السنوية

جدول رقم (6)

تكاليف التشغيل السنوية / السنة الثالثة وما بعد

| البند | ألف (د. أ.) |
| --- | --- |
| مواد أولية وتعبئة وتغليف | 1.698 |
| أجور ورواتب | 143 |
| كهرباء وماء | 120 |
| مصاريف إدارية | 29 |
| مصاريف تسويق | 30 |
| المجموع | 2020 |

204 رأس المال العامل

يشمل راس المال العامل مكونات تكلفة التشغيل السنوية اللازمة لمدة 3 اشهر في سنة التشغيل الأولى ويقدر بحوالي 253 ألف دينار.

304 مصاريف ماقبل التشغيل:

تشمل مصاريف ماقبل التشغيل نفقات التدريب والدراسات والتأسيس والتشغيل التجريبي للمشروع وتبلغ نحو 120 ألف دينار.

404 التكاليف الاستثمارية للمشروع:

جدول رقم (7)

التكاليف الاستثمارية الكلية

| البند | ألف د. أ. |
| --- | --- |
| 01 راس المال الثابت |  |
| 101 المعدات والآلات | 1.806 |
| 201 الأرض والإنشاءات | 269 |
| 301 وسائط النقل | 35 |
| 401 اثاث ومكاتب | 10 |
| 501 احتياطي | 212 |
| المجموع الفرعي | 2.332 |
| 02 مصاريف ما قبل التشغيل | 120 |
| 03 راس المال العامل | 253 |
| التكلفة الاستثمارية الكلية | 2.705 |

504  تكلفة الإنتاج السنوية  (السنة الثالثة)

تقدر تكلفة الإنتاج الكلية كما يلي:

- تكاليف التشغيل السنوية:  2.020 ألف دينار

- استهلاكات:    		  241    ألف دينار

المجموع 	          2.261 ألف دينار

604 الإيرادات السنوية

1. سعر البيع المقترح

- العبوات نصف المصنعة (Preform)

يبلغ معدل سعر العبوات نصف المصنعة المستوردة حالياً نحو 32 دينار/ألف عبوة عدا      الرسوم الجمركية البالغة 22% أي أن كلفتها الكلية تبلغ حوالي 39 دينار/ألف عبوة وعليه فان بيع المنتج من المشروع بسعر 30 دينار / ألف عبوة يعتبر منافساً ومعقولاً.

- العبوات المنفوخة (الجاهزة)

يتراوح معدل سعر العبوة الجاهزة في السوق المحلي ما بين 60 – 80 فلس وعليه فان بيع العبوة المنتجة من المشروع بسعر 60 فلساً بالمعدل يعتبر مناسباً ومعقولاً.

02 الإيرادات السنوية المتوقعة

تقدر الإيرادات السنوية المتوقعة خلال السنوات العشر الإنتاجية الاولى من عمر المشروع كما يلي:

جدول رقم (8)

الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع (ألف دينار)

| السنة | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| عبوة نصف مصنعة | 1050 | 1470 | 2100 |
| عبوة منفوخة (جاهزة) | 450 | 630 | 900 |
| المجموع | 1500 | 2100 | 3000 |

05 الدراسة المالية

105 الأسس والافتراضات

تم اعتماد الاسس والافتراضات التالية في التحليل المالي واحتساب المؤشرات المالية للمشروع:

1. عمر المشروع التشغيلي هو عشرة سنوات.

02 تم احتساب معدل العائد الداخلي للمشروع لحالتين هما:

أ. الحالة الأساسية: (100% تمويل ذاتي).

ب. التمويل الذاتي بنسبة 60% والقروض بنسبة 40% لمدة 6 سنوات بفائدة 11% مع فترة سماح لسنة واحدة.

03 احتسبت ضريبة الدخل بواقع 15% على الارباح المتحققة.

04 تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 15%.

05 لاغراض تحليل الحساسية على الحالة الاساسية جرى اعتماد الحالات التي تمثل جانب المخاطر وتشمل:

أ0 ارتفاع كلفة المواد الاولية بنسبة 10%

ب0 انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10%

ج0 انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة 10%

د0 ارتفاع التكلفة الاستثمارية بنسبة 10%

205 المؤشرات المالية للمشروع

نتائج المؤشرات المالية للمشروع (الحالة الاساسية)

أ0 معدل العائد البسيط: 				21.1%

ب0 معدل العائد الداخلي للمشروع:

- بدون قروض:				24.7%

- للمشروع (قرض بنسبة40%):		17.8%

ج0 صافي القيمة الحالية

- (NPV) بنسبة خصم 15%:			1.108 ألف دينار

- (NPV) للمشروع بنسبة

خصم 15% بحالة قرض:			328 ألف دينار

د0 فترة الاسترداد:				4 سنوات

هـ0 نقطة التعادل كنسبة

من استغلال الإيرادات المتوقعة:			27%

305 تحليل الحساسية

يبين الجدول رقم (9) ملخصا لنتائج تحليل حساسية المشروع

جدول رقم (9)

ملخص نتائج تحليل حساسية المشروع

| الحالة | معدل العائد البسيط % | معدل العائد الداخلي % | صافي القيمة الحالية (ألف دينار) | فترة الاسترداد (سنة) | نقطة التعادل (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحالة الاساسية | 21.7 | 24.7 | 1.108 | 4 | 27 |
| تمويل القروض (40%) | 19.4 | 17.8 | 328 | 6 | 40 |
| ارتفاع اسعار المواد الاولية (10%) | 15.3 | 19.2 | 452 | 5 | 34 |
| انخفاض حجم المبيعات (10) | 18.4 | 22.2 | 930 | 5 | 30 |
| انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة (10%) | 12.5 | 16.3 | 142 | 6 | 39 |
| ارتفاع التكلفة الاستثمارية (10%) | 18.8 | 22.6 | 930 | 5 | 29 |

06 الاستنتاجات

- تظهر نتائج التحليل المالي للمشروع انه يحقق عائدا داخليا يبلغ 24.7% على إجمالي الاستثمار المدفوع بالكامل من المستثمر و17.8% في حالة القرض بنسبة 40% من إجمالي الاستثمار وهذا مردود اقتصادي جيد.

- النتائج المالية أعلاه احتسبت قبل حساب المزايا الضريبية التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار والتي تعتمد على الموقع الفعلي للمشروع عند التنفيذ وهذه المزايا ستؤدي إلى تحسين النتائج المالية للمشروع

| صافي التدفق النقدي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة |  | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية |  | السنة الثالثة |  |  | السنة الرابعة |  | السنة الخامسة | السنة السادسة |  | السنة السابعة |  | السنة الثامنة |  | السنة التاسعة |  | السنة العاشرة |  | السنة الحادية عشر |  |
| نسبة الانتاج |  | 0% | 50% |  | 70% |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  |  | 1500000 |  | 2100000 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  |
| دفعات مستحقة |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789800 |  |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار |  | 2705000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية |  | 2705000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  |  | 1027500 |  | 1424500 |  |  | 2020000 |  | 2020000 | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  |
| دفعات سداد القرض |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  |  | 472500 |  | 675500 |  |  | 980000 |  | 980000 | 980000 |  | 980000 |  | 980000 |  | 980000 |  | 980000 |  | 1769800 |  |
| ضريبة الدخل |  |  | 34886 |  | 65336 |  |  | 111011 |  | 111011 | 111011 |  | 114611 |  | 114899 |  | 115477 |  | 115477 |  | 115477 |  |
| صافي التدفق النقدي (دينار) |  | -2705000 | 437615 |  | 610165 |  |  | 868990 |  | 868990 | 868990 |  | 865390 |  | 865101 |  | 864523 |  | 864523 |  | 1654323 |  |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) |  | -2705000 | -2267385 |  | -1657221 |  |  | -788231 |  | 80758 | 949748 |  | 1815137 |  | 2680238 |  | 3544761 |  | 4409284 |  | 6063608 |  |
| المؤشرات المالية للمشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد على الاستثمار (%) |  |  | 21.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد الداخلي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  | 24.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد الداخلي للمشروع بقرض (40%) |  |  | 17.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | صافي القيمة الحالية عند معامل خصم (15%) |  |  | 1,107,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | فترة السداد (بالسنوات) |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطة التعادل (نسبة من حجم المبيعات %) |  |  | 27.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | صافي التدفق النقدي بقرض (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة |  | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية |  | السنة الثالثة |  | السنة الرابعة |  | السنة الخامسة |  | السنة السادسة |  | السنة السابعة |  | السنة الثامنة |  | السنة التاسعة |  | السنة العاشرة |  | السنة الحادية عشر |  |
| نسبة الانتاج |  | 0% | 50% |  | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  |  | 1500000 |  | 2100000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  |
| دفعات مستحقة |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789800 |  |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار |  | 2705000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية |  | 1623000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري |  | 1082000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  |  | 1027500 |  | 1424500 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  | 2020000 |  |
| دفعات سداد القرض |  |  | 0 |  | 324960 |  | 324960 |  | 324960 |  | 324960 |  | 324960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  |  | 472500 |  | 350540 |  | 655040 |  | 655040 |  | 655040 |  | 655040 |  | 980000 |  | 980000 |  | 980000 |  | 1769800 |  |
| ضريبة الدخل |  |  | 34886 |  | 41948 |  | 90805 |  | 94337 |  | 98258 |  | 106209 |  | 114899 |  | 115477 |  | 115477 |  | 115477 |  |
| صافي التدفق النقدي (دينار) |  | -2705000 | 437615 |  | 308592 |  | 564235 |  | 560703 |  | 556782 |  | 548830 |  | 865101 |  | 864523 |  | 864523 |  | 1654323 |  |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) |  | -2705000 | -2267385 |  | -1958794 |  | -1394559 |  | -833857 |  | -277075 |  | 271756 |  | 1136856 |  | 2001380 |  | 2865903 |  | 4520226 |  |